4.  Основные элементы механизма реализации плана социально-

экономического развития Октябрьского сельсовета

| Цели и задачи | Название планов мероприятий, отдельных крупных мероприятий и механизмов решения задач | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Развитие ЖКХ улучшение качества тепло-водоснабжения; | Проектные работы. -Строительство зоны санитарной охраны I пояса с.Нагорное -Строительство пожарных гидрантов д.Помельцево, п.Заречный в количестве 12 шт. Установка приборов учета на скважинах с.Нагорное, д.Помельцево | ОБ-64,0 МБ-12,0 СП-4,0 ОБ-448,0 МБ-84,0 СП-28,0 ОБ-19,2 МБ-3,6 СП-1,2 | 2020-2021 2020-2022 2020-2022 |
| -развитие строительного комплекса | Газификация п. Заречный (проектные работы) Ремонт клуба в п. Заречный (проектные работы) |  | 2022 2022 |
| - трудоустройство, организация рабочих мест; | Создать 10 рабочих мест, трудоустройство школьников в летний период. | МБ - 50,0 | 2021 – 2023 |
| - выполнение мероприятий по благоустройству; Развитие ТОСов на территории Октябрьского сельсовета | Освещение улиц. Проектные работы п. Малые Кайлы ул.Лесная ул.Озерная с. Нагорное ул. Лесхозная, ул.Трудовая Дороги. Проектные работы с.Нагорное ул.Трудовая с.Нагорное ул.Тихая с.Нагорное ул.Октябрьская с.Нагорное ул.Омская с.Нагорное ул.Садовая п.Малые Кайлы ул.Озерная ул.Лесная Освещение улиц. с. Нагорное ул. Западная ул. Красная ул. Совхозная ул. Солнечная Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта. Обустройство спортивной площадки уличными тренажерами на территории парка Победы с. Нагорное Октябрьского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области Проектные работы благоустройства сквера «Октябрьский» с. Нагорное Благоустройство территории сквера «Октябрьский» с. Нагорное Благоустройство дворовых территорий МКД с.Нагорное ул. Октябрьская 46,48 Благоустройство дворовых территорий МКД с.Нагорное ул.Луговая 53 | МБ - 90 МБ – 300,0 МБ-100 МБ-113 МБ-186,1 МБ-227,5 | 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020 2021 2022 2022 |

| - профилактическая работа за здоровый образ жизни. | Реализация целевых федеральных и региональных программ: 1. О мерах демографического развития Реализация мероприятий по повышению санитарной культуры населения и обеспечения профилактической направленности в работе Октябрьского ФАП, Помельцевского ФАП: Проведение с населением тематических семинаров по вопросам профилактики заболеваний. Обучение населения методам профилактики обострений хронических заболеваний, оказанию первой помощи. Улучшение качества выявления социально-значимых заболеваний. Повышение охвата и качества проведения профилактических осмотров, диспансеризации среди лиц трудоспособного возраста, для своевременного выявления заболеваний. Обеспечить эффективное проведение иммунизации населения. Пропаганда естественных средств оздоровления (физической активности, закаливания) Спортивные мероприятия 2.Ремонт и переоборудование здания «Баня» в спортивный клуб «Олимпиец» 3. Развитие культуры Проект. |  | 2021- 2023 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт зрительного зала МКУК Октябрьский КДЦ. |  | 2020-2021 |
|  | Проведение, финансирование мероприятий: | МБ- 58,0 |  |
|  | Новый год | 15,0 | ежегодно |
|  | 9 Мая | 20,0 | ежегодно |
|  | День пожилых людей | 6,0 | ежегодно |
|  | Юбилей МКУК Октябрьский КДЦ -50 лет. | 12,0 | июль |
|  | День знаний | 5,0 | ежегодно |